Информация об итогах реализации федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» (далее – Программа) за 2017 год

### Государственный заказчик-координатор Программы – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

### Ключевым приоритетом в 2017 году в рамках реализации Программы является выполнение мероприятий по строительству (сейсмоусилению) жилых домов, объектов социально-культурной сферы в сейсмоопасных субъектах Российской Федерации.

В соответствии с пообъектным распределением ключевыми мероприятиями 
на 2017 год являются следующие объекты:

– строительство средней общеобразовательной школы на 275 учащихся 
в г. Северобайкальск Республики Бурятия;

– школа на ученических 500 мест в г. Южно-Сухокумске по ул. Гагарина,
2 Республика Дагестан;

– строительство отделения сердечно-сосудистой хирургии (ГБУ «ИРКБ» 
г. Назрань) Республики Ингушетия;

– многоэтажный, многоквартирный жилой дом, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика

– строительство спортивного комплекса в г. Дигора Республика Северная Осетия-Алания;

– строительство средней общеобразовательной школы № 1 на 720 мест, Шалинский район, с. Автуры, ул. Ленина, 17, Чеченская Республика;

– группа жилой застройки в границах ул. Свердлова, ул. Хуторская
в г. Елизово Камчатского края (2 этап).

### На 2017 год заключено 8 государственных контрактов (соглашений) 
на сумму 1 982 290,32 тыс. рублей – 99,4 % от объема годовых бюджетных назначений.

### Объем финансирования в 2017 году за счет средств федерального бюджета составил 1 869 203,03 тыс. рублей («капитальные вложения» – межбюджетные субсидии) –  99,4 % от запланированного.

Привлечено средств на реализацию мероприятий Программы 
в 2017 году из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 113 087,29 тыс. рублей – 99,5 % от запланированного объема.

В 2017 году в рамках реализации Программы введены в эксплуатацию 
9 объектов:

– строительство СОШ на 161 учащегося с пристроенным детским садом
на 24 места в с. Теленгит-Сортогой Кош-Агачского района Республики Алтай;

– строительство средней общеобразовательной школы на 275 учащихся
в г. Северобайкальск Республики Бурятия;

– реконструкция школы № 2 по ул. Сухэ-Батора д. 5 в г. Улан-Удэ Республика Бурятия;

– строительство дошкольного общеобразовательного учреждения на 300 мест, ст. Зеленчукская, Зеленчукский муниципальный район Карачаево-Черкесская Республика;

– строительство дошкольного общеобразовательного учреждения на 200 мест, с. Учкекен, Малокарачаевский муниципальный район Карачаево-Черкесская Республика;

– школа-детский сад, а. Каро-Паго, Абазинский муниципальный район Карачаево-Черкесская Республика;

– многоэтажный многоквартирный дом г. Черкесск Карачаево-Черкесской Республики;

– строительство спортивного комплекса в г. Дигора Республики Северная Осетия-Алания;

– строительство спортивного комплекса в с. Эльхотово Республики Северная Осетия-Алания.

В 2017 году в рамках Программы велась работа по реализации следующих объектов:

Объекты, реализуемые на территории Республики Ингушетия:

– детский сад на 220 мест в с.п. Верхние Ачалуки (ул. Совхозная):

Выполнены работы на сумму 7 768,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 7 379,6 тыс. рублей, республиканского бюджета – 388,4 тыс. рублей. Техническая готовность объекта составила 6,3%;

– детский сад на 220 мест в с.п. Кантышево:

Выполнены работы на сумму 7 768,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 7 379,6 тыс. рублей, республиканского бюджета – 388,4 тыс. рублей. Техническая готовность объекта составила 5,6%;

– строительство ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа в с.п. Мужичи:

За 2017 год выполнено работ на сумму 7 768,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 7 379,6 тыс. рублей, республиканского бюджета – 388,4 тыс. рублей. Техническая готовность объекта составила 5,6%;

– строительство отделения сердечно-сосудистой хирургии (ГБУ «ИРКБ» 
г. Назрань).

Выполнены работы на сумму 7 768,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 7 379,6 тыс. рублей, республиканского бюджета – 388,4 тыс. рублей. Техническая готовность объекта составила 16,1%;

– строительство ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2
в с.п. Сурхахи» на 540 мест:

Выполнены работы на сумму 7 768,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 7 379,6 тыс. рублей, республиканского бюджета – 388,4 тыс. рублей. Техническая готовность объекта составила 3%;

– детский сад на 220 мест в с.п. Новый Редант (ул. Осмиева):

Выполнены работы на сумму 7 768,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 7 379,6 тыс. рублей, республиканского бюджета – 388,4 тыс. рублей. Техническая готовность объекта составила 7%;

– строительство детского сада на 220 мест в с.п. Сагопши Малгобекского района:

Выполнены работы на сумму 7 768,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 7 379,6 тыс. рублей, республиканского бюджета – 388,4 тыс. рублей. Техническая готовность объекта составила 6,5%.

Объекты, реализуемые на территории Республики Дагестан:

– детский сад № 8 на 140 мест по ул. Ленина в г. Буйнакске:

Выполнены работы на сумму 99 175,82 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 94 217,03 тыс. рублей, республиканского бюджета – 4 958,79 тыс. рублей. Техническая готовность объекта составила 100%.

– детский сад на 100 мест в г. Каспийске Республики Дагестан:

Выполнены работы на сумму 94 388,73 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 89 669,29 тыс. рублей, республиканского бюджета – 4 719,44 тыс. рублей. Техническая готовность объекта составляет 93%.

– школа на 500 ученических мест в г. Южно-Сухокумске по ул. Гагарина, 2:

Выполнены работы на сумму 175 130,95 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 166 374,40 тыс. рублей, республиканского бюджета – 8 756,55 тыс. рублей. На объекте выполнен строительный объем здания 23802 м3 от общего строительного объема здания 31317,62 м3. Техническая готовность объекта составила 69 %.

– детский сад на 108 мест в с. Сергокала Сергокалинского района Республики Дагестан:

Выполнены работы на сумму 66 889,14 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 63 544,68 тыс. рублей, республиканского бюджета – 3 344,46 тыс. рублей. Техническая готовность объекта составила 100%.

Объекты, реализуемые на территории Карачаево-Черкесской Республики:

– дошкольное образовательное учреждение на 100 мест, с. Маруха, Зеленчукский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика (сейсмоусиление):

Выполнены работы на сумму 10526,32 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 10 000,00 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 526,32 тыс. рублей. Техническая готовность объекта составила 47%.

– строительство дошкольного образовательного учреждения на 120 мест, 
а. Али-Бердуковский, Хабезский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика:

Выполнены работы на сумму 10 526,32 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 10 000,00 тыс. рублей, республиканского бюджета – 526,32 тыс. рублей. Техническая готовность объекта составила 12%.

– многоэтажный, многоквартирный жилой дом, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика (новый):

Выполнены работы на сумму 54 071,68 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 51 368,10 тыс. рублей, республиканского бюджета – 2 703,58 тыс. рублей. Техническая готовность объекта составила 6%.

Объекты, реализуемые на территории Республики Северная Осетия-Алания:

– сейсмоусиление и реконструкция здания средней школы № 27
в г. Владикавказе, РСО-Алания:

Выполнены работы на сумму 41 700,11 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 38 364,10 тыс. рублей, республиканского бюджета – 3 336,01 тыс. рублей. Техническая готовность составила 6%.

– строительство детского сада на 120 мест в с. Советское Ирафского района РСО-Алания:

Выполнены работы на сумму 23 243,37 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 21 383,90 тыс. рублей, республиканского бюджета – 1 859,47 тыс. рублей. Техническая готовность составила 7%.

– детский сад на 120 мест по ул. Менделеева 14 «а» в г. Беслан Правобережного района РСО-Алания:

Выполнены работы на сумму 23 194,36 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 21 338,81 тыс. рублей, республиканского бюджета – 1 855,55 тыс. рублей. Техническая готовность составила 6%.

– строительство детского сада на 120 мест в г. Алагире Алагирского района РСО-Алания:

Выполнены работы на сумму 21 319,72 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 19 614,14 тыс. рублей, республиканского бюджета – 1 705,58 тыс. рублей. Техническая готовность составила 6%.

– детский сад на 120 мест по ул. Широкая в г. Беслан Правобережного района РСО-Алания:

Выполнены работы на сумму 23 173,40 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 21 319,53 тыс. рублей, республиканского бюджета – 1 853,87 тыс. рублей. Техническая готовность составила 6%.

Объекты, реализуемые на территории Чеченской Республики:

– строительство средней общеобразовательной школы № 1 на 720 мест, Шалинский район, с. Автуры, ул. Ленина, 17 Чеченская Республика:

Выполнены работы на сумму 98 946,86 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 93 999,52 тыс. рублей, республиканского бюджета – 4 109,27 тыс. рублей. Техническая готовность объекта составила 29,8%.

– сейсмоусиление СШ на 350 мест по ул. Садовая, с. Давыденко,
Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика:

Выполнены работы на сумму 15 201,62 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 14 441,54 тыс. рублей, республиканского бюджета – 760,08 тыс. рублей. Техническая готовность составила 29,8%.

– строительство средней общеобразовательной школы № 48 на 720 мест,
г. Грозный, Ленинский район, ул. Кутузова, 11, Чеченская Республика:

Выполнены работы на сумму 97 092,25 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 92 237,64 тыс. рублей, республиканского бюджета – 4 854,61 тыс. рублей. Техническая готовность объекта составила 29,8%.

– районный дом культуры в с. Ножай-Юрт, Ножай-Юртовского муниципального района, Чеченской Республики:

Выполнены работы на сумму 56 981,64 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 54 132,56 тыс. рублей, республиканского бюджета – 2 849,08 тыс. рублей. Техническая готовность составила 29,8%.

– строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест, Грозненский район, с. Побединское, пер. Школьный, 1, Чеченская Республика:

Выполнены работы на сумму 97 900,65 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 93 005,62 тыс. рублей, республиканского бюджета – 4 895,03 тыс. рублей. Техническая готовность составила 29,8%.

– строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест, Грозненский район, с. Садовое, ул. Черкасская, 35, Чеченская Республика:

Выполнены работы на сумму 98 055,72 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 93 152,93 тыс. рублей, республиканского бюджета – 4 902,79 тыс. рублей. Техническая готовность составила 29,8%.

– строительство средней общеобразовательной школы № 10 на 720 мест,
г. Грозный, Старопромысловский район, Старый поселок, Чеченская Республика:

Выполнены работы на сумму 97 256,09 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 92 393,29 тыс. рублей, республиканского бюджета – 4 862,80 тыс. рублей. Техническая готовность составила 29,8%.

Объекты, реализуемые на территории Камчатского края:

– группа жилой застройки в границах ул. Свердлова, ул. Хуторская
в г. Елизово Камчатского края:

Выполнены работы на сумму 251 389,26 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 238 819,80 тыс. рублей, республиканского бюджета – 12 569,46 тыс. рублей. Техническая готовность объекта составила 49%.