Об итогах реализации федеральной целевой программы
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации
на 2009-2018 годы» (далее – Программа) за I квартал 2017 года

### Государственный заказчик-координатор, Государственный заказчик
в 2017 году - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Ключевые мероприятия в 2017 году - реализация мероприятий
по строительству (сейсмоусилению) жилых домов, объектов социально-культурной сферы в сейсмоопасных субъектах Российской Федерации.

Пообъектное распределение на 2017 год субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, предоставляемых в соответствии с Программой утверждено приказом Минстроя России от 15 февраля 2017 г. № 95/пр.

В рамках реализации Программы в пределах утвержденных лимитов заключены 8 соглашений на общую сумм 2 057 948,89 тыс. рублей
(в том числе 1 880 546,93 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета
и 177 401,97 тыс. рублей за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации) с 8 субъектами Российской Федерации о софинансировании
36 объектов, в частности с республиками Алтай, Бурятия, Дагестан,
Ингушетия, Северная Осетия – Алания, Камчатским краем, Чеченской
и Карачаево-Черкесской республиками.

Финансирование осуществляется в соответствии с графиками заключенных соглашений о предоставлении субсидий. В I квартале 2017 году 
в рамках Программы продолжена реализация следующих переходящих объектов:

«Реконструкция школы № 2 по ул. Сухэ-Батора, 5 в г. Улан-Удэ»
и «Строительство средней общеобразовательной школы на 275 учащихся
в г. Северобайкальск» в Республике Бурятия.

По вновь начинаемым объектам Программы в I квартале 2017 года субъектами Российской Федерации велась работа по заключению муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ.

Вклад реализации программы в социально-экономическое развитие Российской Федерации:

Программы социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на среднесрочный период разрабатываются на основе стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации 
на среднесрочный период.

Одним из важнейших инструментов, оказывающих влияние 
на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации является развитие и поддержка социальной инфраструктуры.

Учитывая, что развитие и поддержка социальной инфраструктуры
на территории сейсмоопасных регионов осуществляется в основном посредством предоставления субсидий из федерального бюджета, реализация мероприятий Программы позволяет регионам формировать целостную систему стратегического планирования развития этой инфраструктуры.

Также, предоставление субсидий по Программе на строительство (сейсмоусиление) социально значимых объектов, позволяет реализовать соответствующие меры по регулированию внешней и внутренней миграции населения в регионах, которые в том числе согласованы и синхронизированы 
со стратегией социально-экономического развития в части создания качественной и безопасной социальной инфраструктуры.

Кроме этого, представление субсидий сейсмоопасным регионам
на реализацию мероприятий по строительству (сейсмоусилению) объектов помогает осуществлять дополнительные комплексные меры по профилактике
и предотвращению возникновения экономических и социальных последствий от чрезвычайных ситуаций природного характера.

Таким образом, цели и задачи Программы, а также реализуемые регионами в рамках Программы мероприятия, позволяют следовать долгосрочным финансовым и программным планам, направленным 
на ликвидацию и предупреждение последствий возникновения чрезвычайных ситуаций, вследствие нахождения субъекта Российской Федерации 
на сейсмоопасной территории, а также создать необходимые условия для предотвращения гибели людей.