**О ходе реализации за IV квартал 2015 года**

### Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы

**(далее - Программа)**

В период 2011 – 2013 годов обеспечены софинансированием за счет средств федерального бюджета 39 региональных программ в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» бюджетные ассигнования   
на реализацию мероприятий Программы не предусмотрены.

В соответствии с условиями Программы реализация указанных региональных программ в 2015 году осуществлялась за счет средств внебюджетных источников в общем объеме 21 295 ,7 млн. рублей.

По состоянию на 1 января 2016 года фактическое освоение данных средств составило 5 255,3 млн. рублей, или 24,7 % запланированного объема.

Также в 2015 году на объектах велись работы за счет остатков средств федерального бюджета, не использованных в 2014 году.

В условиях сложившейся экономической ситуации наблюдается уменьшение привлеченных внебюджетных средств в сектор водоснабжения, водоотведения   
и отчистки сточных вод, в связи с чем в Минстрой России постоянно поступают письма от субъектов Российской Федерации с просьбой продолжить в 2015-2017 годах субсидирование региональных программ в рамках реализации Программы   
в связи с недостаточностью средств региональных бюджетов на финансирование объектов коммунальной инфраструктуры.