Аналитическая справка

о реализации федеральной целевой программы «Жилище»

на 2015-2020 годы за Ι полугодие 2016 года

- Федеральная целевая программа: «Жилище» на 2015-2020 годы (далее - Программа), утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050.

- Государственный заказчик-координатор – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

Государственные заказчики: Минстрой России, другие федеральные органы исполнительной власти, Генеральная прокуратура Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Управление делами Президента Российской Федерации, Счетная палата Российской Федерации, федеральное государственное учреждение «Российская академия наук».

- Ключевые мероприятия в 1 полугодии 2016 года:

По направлению «капитальные вложения»:

обеспечение служебным жильем прокуроров и следователей;

обеспечение жильем отдельных категорий граждан Управлением делами Президента Российской Федерации на основании решений Президента Российской Федерации.

По направлению «прочие нужды»:

предоставление субсидий на приобретение жилья гражданами - участниками ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшими в результате этих аварий, и приравненными к ним лицами;

предоставление субсидий на приобретение жилья вынужденными переселенцами;

предоставление субсидий на приобретение жилья гражданами, выезжающими из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

предоставление субсидий на приобретение жилья военнослужащими, сотрудниками органов внутренних дел, подлежащими увольнению с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами;

предоставление субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц;

приобретение жилья гражданами, подлежащими переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы закрытых административных территориальных образований;

предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление молодым семьям, нуждающимся 
в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;

предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий по завершению строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры;

обеспечение постоянным жильем молодых ученых путем предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений;

обеспечение постоянным жильем федеральных государственных гражданских служащих путем предоставления единовременной субсидии 
на приобретение жилого помещения;

предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали;

предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на реализацию мероприятий по приведению объектов г. Волгодонска 
в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей;

предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации.

4. Программа не нуждается в корректировке.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2016 г. № 466, объемы финансирования Программы приведены в соответствии с Федеральным Законом от 14 декабря 2015 г. 
№ 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» и соответствующим уточнением значений целевых показателей и индикаторов.

В целях исполнения поручений Президента Российской Федерации 
от 24 апреля 2014 г. № Пр-939 и от 15 февраля 2014 г. № Пр-303, а также с Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год», по предоставлению субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на реализацию мероприятий по завершению переселения граждан из оползневой зоны Малгобекского района Республики Ингушетия, указанным постановлением Правительства Российской Федерации утверждены в рамках Программы правила предоставления указанной субсидии.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 
от 30 июня 2015 г. № Пр-1276 предусмотрено совершенствование механизма реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», в том числе в части создания возможности направления социальной выплаты на погашение ипотечного кредита.

5. В I полугодии 2016 год заключены 209 государственных контрактов (соглашение) на сумму 11 357 046,32 тыс. рублей – 30,9% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

«капитальные вложения» – 67 контрактов на сумму 226 307,67 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 67 контрактов на сумму 226 307,67 тыс. рублей, субсидии на осуществление капитальных вложений – 0 контрактов на сумму 
0,0 тыс. рублей);

«прочие нужды» -  142 контрактов на сумму 11 130 738,65 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 1 полугодии 2016 года по 1 переходящему контракту прошлых лет составляет 7,9 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2016 г. 208 контрактам составляет 11 357 038,42 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию программы в объеме 
17 241 800,5 тыс. рублей направляются вне процедуры размещения заказа
и заключения государственных контрактов, в том числе:

по подпрограмме «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» - 13 731 410,4 тыс. рублей;

на мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих – 3 157 673,0 тыс. рублей;

на мероприятия по обеспечению жильем молодых ученных – 
289 831,8 тыс. рублей;

выплаты по заработной плате, начисления на оплату труда, командировочные расходы, разовые сделки, осуществляемые без заключения государственных контрактов, составляют 62 885,3 тыс. рублей.

В I полугодии 2016 года расходы на реализацию мероприятий Программы в объеме 9 124 004,87 тыс. рублей осуществлялись вне процедуры размещения заказа и заключения государственных контрактов, в том числе:

по подпрограмме «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» - 8 810 036,2 тыс. рублей;

на мероприятия по обеспечению жильем молодых ученых – 
289 346,87 тыс. рублей;

на выплаты по заработной плате, начисления на оплату труда, командировочные расходы, разовые сделки, осуществляемые без заключения государственных контрактов в объеме – 24 621,8 тыс. рублей.

6. Объем финансирования Программы в 2016 году за счет средств федерального бюджета составляет 36 812 035,8 тыс. рублей, в том числе 
по направлению «капитальные вложения» – 1 456 379,6 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 1 456 379,6 тыс. рублей, субсидии на осуществление капитальных вложений – 0,0 тыс. рублей,) НИОКР –0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 35 355 656,2 тыс. рублей.

Освоено за I полугодие 2016 года из федерального бюджета 
14 786 002,45 тыс. рублей – 40,2 % от годовых бюджетных назначений, в том числе по направлению «капитальные вложения» – 185 486,27 тыс. рублей (бюджетные инвестиции), субсидии на осуществление капитальных вложений – 
0,0 тыс. рублей), «прочие нужды» - 14 600 516,18 тыс. рублей.

За I полугодие 2016 года суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 18 207 587,55 тыс. рублей – 49,5% от годовых бюджетных назначений, в том числе по направлению «капитальные вложения» – 185 486,27 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 185 486,27 тыс. рублей, субсидии на осуществление капитальных вложений – 0,0 тыс. рублей), «прочие нужды» – 18 022 101,28 тыс. рублей.

7. Объем софинансирования в 2016 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов составляет 15 236 070,0 тыс. рублей (в том числе 
по направлению «капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 
0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 15 236 070,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников – 32 400 640,0 тыс. рублей (в том числе 
по направлению «капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 
0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 32 400 640,0 тыс. рублей).

Привлечено софинансирование за I полугодии 2016 года из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 
7 660 906,37 тыс. рублей (в том числе по направлению «капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 
7 660 906,37 тыс. рублей), из внебюджетных источников в объеме – 
20 031 650,0 тыс. рублей (в том числе по направлению «капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» -20 031 650,6 тыс. рублей).

8. Основные итоги реализации программы за I полугодие 2016 года:

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

В 2016 году общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» за счет средств федерального бюджета составляет 12 934 779,7 тыс. рублей, в том числе по направлению «капитальные вложения» - 1 456 379,6 тыс. рублей (в том числе бюджетные инвестиции – 
1 456 379,6 тыс. рублей, субсидии на осуществление капитальных вложений – 0,0 тыс. рублей), по направлению «прочие нужды» - 11 478 400,1 тыс. рублей.

Объем софинансирования в 2016 году, предусмотренный утвержденной программой, по направлению «прочие нужды» за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 
776 300,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей.

Привлечено средств на реализацию мероприятий подпрограммы
в I полугодии 2016 года из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей – 0% от предусмотренного программой.

Освоено в I полугодии 2016 года из федерального бюджета 
5 610 949,78 тыс. рублей – 43,4% от годовых бюджетных назначений, в том числе по направлению «капитальные вложения» - 185 486,27 тыс. рублей (бюджетные инвестиции), «прочие нужды» - 5 425 463,51 тыс. рублей.

За I полугодие 2016 года суммарные кассовые расходы федерального бюджета составили 5 761 322,6 тыс. рублей – 44,5% от годовых бюджетных назначений, в том числе по направлению «капитальные вложения» 
185 486,27 тыс. рублей (в том числе бюджетные инвестиции – 185 486,27 тыс. рублей, субсидии на осуществление капитальных вложений – 0,0 тыс. рублей), «прочие нужды» - 5 575 836,33 тыс. рублей. Кассовые расходы из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составили – 0,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы осуществляется реализация следующих мероприятий:

По направлению «капитальные вложения»:

Обеспечение жильем прокуроров и следователей

Генеральная прокуратура Российской Федерации.

В 2016 году на мероприятия по обеспечению жильем прокуроров предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 405 791,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы в отчетном периоде составили 173 320,06 тыс. рублей – 42,7 % от годовых назначений, освоение денежных средств – 
173 320,06 тыс. рублей.

В I полугодии 2016 года приобретено 57 квартир общей площадью 
3 806,42 кв. метра, а также заключены контракты на приобретение 5 квартир общей площадью 277,8 кв. метров, оплата по которым состоится в июле 
2016 года.

На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в органах прокуратуры Российской Федерации состоят 1,6 тыс. прокуроров.

Следственный комитет Российской Федерации

В 2016 году на мероприятия по обеспечению жильем следователей предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 186 822,5 тыс. рублей.

За отчетный период кассовые расходы составили 12 166,21 тыс. рублей, освоение – 12 166,21 тыс. рублей или 6,5% от годовых бюджетных назначений.

В отчетном периоде приобретены 4 жилых помещения общей площадью 255, 97 кв. м. Также в отчетном периоде по направлению «капитальные вложения» заключены 4 государственных контракта на сумму 17 836, 2 тыс. рублей, из которых оплачено 3 государственных контракта на сумму 12 166,21 тыс. рублей.

Низкое освоение средств федерально бюджета в отчетном периоде связано с проведением конкурсных процедур по приобретению жилья 
в субъектах Российской Федерации.

По состоянию на 1 января 2016 г. в Следственном комитете на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит 3,8 тыс. сотрудников.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Управлением делами Президента Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 сентября 2008 г. № 1370.

На приобретение жилых помещений в 2016 году предусмотрены бюджетные ассигнования по направлению «капитальные вложения» в объеме 863 765,9 тыс. рублей.

В I полугодии 2016 г. по направлению «капитальные вложения» заключен 1 государственный контракт на сумму 20 725,4 тыс. рублей на приобретение 
4 квартир в г. Симферополе.

Освоение и кассовые расходы в отчетном периоде не осуществлялись.

В отчетном периоде осуществлялась работа по проведению конкурсных процедур для заключения государственных контрактов на приобретение жилых помещений. Освоение остатка бюджетных средств в объеме 843 040,5 тыс. рублей запланировано в III квартале 2016 г.

Кроме того, за первое полугодие 2016 г. в ведение Управления делами Президента Российской Федерации в установленном порядке было передано 137 квартир общей площадью 8018,3 кв. м., приобретенных за счет средств федерального бюджета 2015 года.

По состоянию на 1 июля 2016 г. количество очередников на получение квартир – 708 чел.

По направлению «прочие нужды»:

Обеспечение жильем федеральных государственных гражданских служащих.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2016 году 
на реализацию мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих, составляет 3 157 673,0 тыс. рублей.

В соответствии с Правилами распределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилых помещений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2015 г. № 828 «Об утверждении Правил распределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии 
на приобретение жилых помещений», распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2016 г. № 303-р утверждено распределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия между государственными заказчиками.

В отчетном периоде кассовые расходы и освоение средств федерального бюджета по мероприятию составили 31 576,73 тыс. рублей – 1 % от годовых назначений.

Предоставление государственными заказчиками субсидий федеральным государственным гражданским служащим государственных на остаток средств в размере 3 126 096,27 тыс. рублей, будет возможно после внесения изменений в Федеральный закон от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» и доведения бюджетных средств до государственных заказчиков в соответствии с утвержденным распределением.

В I полугодии 2016 года государственными заказчиками мероприятия продолжалось проведение заседания комиссий по рассмотрению вопросов предоставления федеральным государственным гражданским служащим единовременных субсидий на приобретение жилого помещения.

В очереди на получение субсидии состоят 12,9 тыс. федеральных государственных гражданских служащих, нуждающихся в жилых помещениях. За счет субсидий, предоставленных в 2014 и 2015 годах, в I полугодии 2016 года приобретены 8,63 тыс. кв.м. жилых помещений.

Приведение объектов г. Волгодонска Ростовской области в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей.

В 2016 году на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на софинансирование мероприятий по приведению объектов г. Волгодонска Ростовской области в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей, предусмотрены средства федерального бюджета в размере 76 562,5 тыс. рублей.

Объем софинансирования мероприятия за счет средств бюджета Ростовской области в 2016 году, предусмотренный утвержденной программой, составляет 47 220,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде Минстроем России согласован с Минэкономразвития России Перечень объектов капитального строительства, софинансирование которых осуществляется в 2016 году за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на софинансирование данного мероприятия.

Минстроем России заключено с Правительством Ростовской области Соглашение от 11 июля 2016 № 05-295/С о предоставлении субсидии в 2016 году из федерального бюджета бюджету Ростовской области на софинансирование данного мероприятия. Общий объем средств федерального бюджета, согласно Соглашению, составляет 76 562,5 тыс. рублей, финансирование мероприятия будет осуществляться в III квартале 2016 года.

Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений 
с высоким уровнем износа.

В 2016 году на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий по переселению граждан из непригодных для проживания жилых помещений в зоне БАМа предусмотрены средства федерального бюджета в размере 594 550,0 тыс. рублей.

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1050 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 466) утверждено распределение субсидий между субъектами Российской Федерации, в том числе Республике Бурятия 415 670,0 тыс. рублей, Забайкальскому краю – 37 170,0 тыс. рублей, Амурской области – 12 090,0 тыс. рублей, Иркутской области – 129 620,0 тыс. рублей.

Объем софинансирования мероприятия за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации в 2016 году, предусмотренный утвержденной программой, составляет 594 550,0 тыс. рублей.

В целях реализации данного мероприятия, Минстроем России заключены Соглашения с правительствами Иркутской области, Забайкальского края и Республики Бурятия о предоставлении субсидии в 2016 году из федерального бюджета бюджетам указанных субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий соответственно от 2 июня 2016 г. № 05-266/С, от 30 июня 2016 г. № 05-281/С 
и от 5 июля 2016 г. № 05-291/С.

Общий объем софинансирования за счет средств федерального бюджета, согласно заключенным Соглашениям, составил 582 464,5 тыс. рублей, финансирование мероприятий будет осуществляться в III квартале 2016 года.

В связи с отсутствием средств в бюджете Амурской области на софинансирование данного мероприятия, Соглашение с Правительством Амурской области не заключено.

Мероприятия по завершению переселения граждан из оползневой зоны Малгобекского района Республики Ингушетия

В целях исполнения поручений Президента Российской Федерации 
от 15 февраля 2014 г. № Пр-303 и от 24 апреля 2014 г. № Пр-939, а также
в соответствии с Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2016 год» постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2016 г. № 466 «О внесении изменений
в федеральную целевую программу «Жилище» на 2015 - 2020 годы,
в Подпрограмму включены субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на мероприятия по завершению переселения граждан
из оползневой зоны Малгобекского района Республики Ингушетия
(далее - мероприятия) и правила их реализации.

В 2016 году на предоставление указанной субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия предусмотрены средства федерального бюджета в размере 2 670 000,0 тыс. рублей.

Объем софинансирования мероприятия за счет средств бюджета Республики Ингушетия в 2016 году, предусмотренный утвержденной программой, составляет 140 530,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде Минстроем России заключено соглашение от 3 июня 2016 г. № 05-269/с о предоставлении в 2016 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) на реализацию мероприятий.

В соответствии с графиком заключенного соглашения предельные объемы финансирования из федерального бюджета доведены по итогам первого полугодия 2016 года в полном объеме - 565 130,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы федерального бюджета в отчетном периоде составили 565 130,0 тыс. рублей – 21,2% от годовых назначений, освоение средств из федерального бюджета – 414 757,18 тыс. рублей.

За первое полугодие 2016 года по всем 26-ти жилым домам, предусмотренным строительством на участке 110 га (2-ая очередь), выполнены следующие виды работ:

- подготовительные работы, срезка растительного слоя;

- земляные работы, устройство котлованов;

- устройство бетонной подготовки под фундаментную плиту;

- устройство железобетонной фундаментной плиты;

- устройство железобетонных стен подвала;

- устройство перекрытия подвальной части здания.

Обеспечение жильем молодых ученых за счет предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений

В 2016 году на предоставление молодым ученым социальных выплат на приобретение жилых помещений предусмотрены средства федерального бюджета в размере 289 831,8 тыс. рублей.

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 февраля 2016 г. № 53/пр 
Федеральному агентству научных организаций направлено 244 бланка государственных жилищных сертификатов на сумму 289 831,8 тыс. рублей.

В отчетном периоде 2016 года ФАНО России выдало молодым ученым 
154 сертификата на сумму 289 346,87 тыс. рублей (99,8% от годовых бюджетных назначений).

В 1 полугодии 2016 года молодыми учеными реализовано 11 ГЖС на сумму 23 774,98 тыс. рублей, в том числе:

2 ГЖС на сумму 4 242,98 тыс. рублей, выданных за счет бюджетных средств 2015 года;

9 ГЖС на сумму 19 532,01 тыс. рублей, выданных за счет бюджетных средств 2016 года.

Предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и АО «АИЖК» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)

В 2016 году на предоставление субсидий российским кредитным организациям и АО «АИЖК» в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета на 1 июля 2016 г. предусмотрены средства федерального бюджета в размере 4 689 782,8 тыс. рублей.

По данным Федерального казначейства кассовые расходы на реализацию мероприятия в I полугодии 2016 г. составили 4 689 782,73 тыс. рублей.

Расходы на управление Программой.

- В 2016 году на управление реализацией Программы предусмотрены средства федерального бюджета в размере 106 546,8 тыс. рублей, в том числе 
по направлению «капитальные вложения» – 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 
0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 106 546,8 тыс. рублей.

- Освоено за I полугодие 2016 года из федерального бюджета 
38 067,66 тыс. рублей по направлению «прочие нужды» – 35,73% от годовых бюджетных назначений.

- Кассовые расходы за I полугодие 2016 г. составили 38 067,66 тыс. рублей.

- - 24 621 ,80 тыс. рублей по виду расхода 111, 112,119 составляют выплаты 
по заработной плате, начисления на оплату труда, командировочные расходы;

- - 13 107,82 тыс. рублей по виду расходов 242, 244 составляют затраты 
по 1 переходящему контракту прошлых лет и по заключенным с 1 января 
2016 г. 52 контрактам;

- - 297,14 тыс. рублей по виду расходов 242, 244 составляют расходы, произведенные без заключения государственных контрактов;

- -    40,9 тыс. рублей по виду расходов 851,852.

- В 1 полугодии 2016 года проводилась работа по сопровождению специализированного Интернет-сайта подпрограммы www.pvgo.ru и специализированного Интернет-сайта федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 www.fcpdom.ru. В настоящее время в разделах указанных сайтов можно найти исчерпывающий объем информации о ходе реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и входящих в ее состав подпрограмм, механизма предоставления социальных выплат на приобретение жилья, проводимых мероприятиях, информационно-аналитические материалы о бюджетной и ценовой политике государства в указанных сфере и т.п.

- Проводились выездные проверки в субъекты Российской Федерации.

- Выпущен информационный бюллетень № 23.

- В мае 2016 года ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России проведен Всероссийский семинар по вопросам реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы.

- В июне 2016 года проведена независимая оценка показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым индикаторам и показателям за 2015 год.

Подпрограмма «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры»

В 2016 году общий объем финансирования подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» за счет средств федерального бюджета составляет 328 620,0 тыс. рублей, в том числе по направлению «капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИКОР – 
0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 328 620,0 тыс. рублей.

Объем софинансирования в 2016 году, предусмотренный утвержденной программой, по направлению «прочие нужды» за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 
328 620,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей.

Привлечено средств на реализацию мероприятий подпрограммы
в I полугодии 2016 года из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов – 71 657,97 тыс. рублей – 21,8% от предусмотренного программой.

Освоено в I полугодии 2016 года из федерального бюджета 71 657,97 тыс. рублей – 21,8 % от годовых бюджетных назначений.

За I полугодие 2016 года суммарные кассовые расходы федерального бюджета составили 71 657,97 тыс. рублей – 21,8 % от годовых бюджетных назначений. Кассовые расходы из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составили – 71 657,97 тыс. рублей.

В отчетном периоде 2016 года заключено соглашение с Кировской областью от 17 февраля 2016 г. № 05-13/С о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование строительства объекта «Внеплощадочные системы водоснабжения г. Кирова».

Финансирование объекта осуществляется в соответствии с Графиком финансирования Мероприятий (объектов) Программы (подпрограммы) 
в 2016 году в рамках указанного Соглашения. Строительство объекта ведется 
с 2002 года пусковыми комплексами. Второй этап строительства объекта ведется с 2011 года.

На объекте в отчетный период выполняются следующие работы:

пусковой комплекс: Водозабор подземных вод в Куменском районе Кировской области:

ВНС - 2:

Построены 2 резервуара питьевой воды емкостью 2000 куб. метра каждый;

Здание водопроводно-насосной станции с административно-бытовым корпусом;

Здание обеззараживания питьевой воды.

Идет монтаж оборудования. Смонтирована КТП 1600/10/0,4 и газовая котельная. Проложен газопровод к котельной. Заканчивается обваловка резервуаров. Выполнены наружные сети электроснабжения и тепловые сети.

Сборные водоводы:

Смонтировано 37 391 метров трубопроводов из 67770 метров.

Пробурены 6 скважин. Построены 46 водопроводные камеры из 111. 
Идет монтаж проводов на линии ЛЭП – 32 км, строительство подъездных дорог к скважинам (грунтовая призма) – 9,5 км.

Подающий водовод от ВНС-2 до г. Кирова:

Смонтировано 76677 метров трубопроводов из 77794 метров. Построены 45 водопроводных камер из 58. Проложена линия связи из оптического волокна – 19,6 км. Смонтированы 324 опор ЛЭП из 485 опор. Идет рекультивация земель.

ПС 110/10 кВ «Речная»

Фундаменты под трансформаторы.

Смонтировано оборудование 110 кВ, контур заземления, кабельные лотки.

Техническая готовность объекта на 1 июля 2016 года составляет 57,5 %.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

В 2016 году общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» за счет средств федерального бюджета составляет 
5 233 952,7 тыс. рублей, в том числе по направлению «капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИКОР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 
5 233 952,7 тыс. рублей.

Объем софинансирования в 2016 году, предусмотренный утвержденной программой, по направлению «прочие нужды» за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 
12 212 550,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 
32 400 640,0 тыс. рублей.

Привлечено средств на реализацию мероприятий подпрограммы
в I полугодии 2016 года из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов – 7 433 721,55 тыс. рублей – 60,9 % от предусмотренного программой, из внебюджетных источников в объеме 20 031 650,6 тыс. рублей - 61,8% от предусмотренного программой.

Освоено в I полугодии 2016 года из федерального бюджета 7 960,8 тыс. рублей - 0,2 % от годовых бюджетных назначений, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов – 13 576,5 тыс. рублей – 1,1% от предусмотренного программой, из внебюджетных источников – 17 828,9 тыс. рублей – 0,06 % от предусмотренного программой.

За I полугодие 2016 года суммарные кассовые расходы федерального бюджета составили 2 941 870,88 тыс. рублей – 56,2% от годовых бюджетных назначений. Кассовые расходы из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составили – 7 433 721,55 тыс. рублей, из внебюджетных источников - 20 031 650,6 тыс. рублей.

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 466), субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации, прошедшими отбор для участия в подпрограмме.

По итогам отбора, проведенного Минстроем России в I квартале 
2016 года, для участия в подпрограмме отобраны 65 субъектов Российской Федерации.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 22 февраля 2016 г. № 275-р между указанными субъектами Российской Федерации распределены субсидии из федерального бюджета на реализацию подпрограммы на общую сумму 3 564 860,0 тыс. рублей в соответствии 
с заявками субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий. Средства в размере 1 669 092,7 млн. рублей не были обеспечены обязательствами субъектов Российской Федерации по софинансированию в соответствии с вышеуказанными правилами предоставления и распределения субсидий.

В связи с этим Минстроем России представлены в установленном порядке предложения о сокращении финансирования подпрограммы 
на 1 669 092,7 тыс. рублей в рамках внесения изменений в Федеральный закон 
от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год».

В отчетном периоде соглашения о предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по предоставлению молодым семья социальных выплат в рамках подпрограммы заключены между Минстроем России и органами исполнительной власти 65 субъектов Российской Федерации, признанными победителями отбора, на сумму 10 892 971,15 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 3 459 249,60 тыс. рублей;

за счет средств субъектов Российской Федерации – 7 433 721,55 тыс. рублей.

За отчетный период молодым семьям – участникам подпрограммы выдано 13 327 свидетельств о праве на получение социальной выплаты, из которых реализовали свои права 20 молодых семей.

Подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»

В 2016 году общий объем финансирования подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» за счет средств федерального бюджета составляет 
4 476 726,2 тыс. рублей, в том числе по направлению «капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИКОР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 
4 476 726,2 тыс. рублей.

Объем софинансирования в 2016 году, предусмотренный утвержденной программой, по направлению «прочие нужды» за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 
1 918 600,0 тыс. рублей.

Привлечено средств на реализацию мероприятий подпрограммы
в I полугодии 2016 года из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов – 155 526,85 тыс. рублей – 8,1% от предусмотренного программой.

Освоено в I квартале 2016 года из федерального бюджета 
247 330,4 тыс. рублей – 5,5% от годовых бюджетных назначений.

За I полугодие 2016 года суммарные кассовые расходы федерального бюджета составили 584 632,24 тыс. рублей – 13,1 % от годовых бюджетных назначений. Кассовые расходы из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составили – 155 526,85 тыс. рублей, из внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей.

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на развитие жилищного строительства субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1050 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 466), субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации, прошедшими отбор для участия в подпрограмме.

По результатам отбора, проведенного Минстроем России в I квартале 
2016 г., для участия в подпрограмме отобраны 18 субъектов Российской Федерации, с которыми заключены соглашения.

Субсидия используется на софинансирование строительства 16 объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений) более чем на 5,5 тыс. мест, а также строительства более 166 км автомобильных дорог (23 объекта), на территории проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья и в микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем.

Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством».

В 2016 году общий объем финансирования подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» за счет средств федерального бюджета составляет 13 731 410,4 тыс. рублей, в том числе по направлению «капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИКОР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 13 731 410,4 тыс. рублей.

Привлечение средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников подпрограммой не предусмотрено.

За I полугодие 2016 года суммарные кассовые расходы федерального бюджета составили 8 810 036,2 тыс. рублей – 64,2% от годовых бюджетных назначений.

- Графиком выпуска и распределения в 2016 году государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 г. № 156-р (далее – График 2016 года), предусмотрен выпуск сертификатов на сумму 12 018 223,80 тыс. рублей.

- Выпуск сертификатов осуществлялся в два этапа:

- приказом Минстроя России от 9 февраля 2016 г. № 65/пр осуществлен выпуск государственных жилищных сертификатов в отношении всех категорий граждан – участников подпрограммы, за исключением категории «Граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» (выпущено 4352 бланков сертификатов на сумму 7 284 560,90 тыс. рублей);

- приказом Минстроя России от 30 мая 2016 г. № 362/пр осуществлен выпуск государственных жилищных сертификатов в отношении категории «Граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» (выпущено 2 897 бланков сертификатов на сумму 4 733 662,9 тыс. рублей).

- Итого в первом полугодии 2016 года в рамках подпрограммы Минстроем России выпущено 7 249 сертификатов на сумму 12 018 223,8 тыс. рублей, в том числе в разрезе категорий граждан:

| - Наименование категории граждан – участников подпрограммы | - Параметры выпуска сертификатов в рамках Графика 2016 года |
| --- | --- |
| - Военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы (службы), и приравненные к ним лица | - 540 ГЖС - (1 021 243,20 тыс. рублей) |
| - Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненные к ним лица | - 1 426 ГЖС - (2 289 852,10 тыс. рублей) |
| - Граждане, признанные установленным порядком вынужденными переселенцами | - 2 019 ГЖС - (3 526 278,60 тыс. рублей) |
| - Граждане, подлежащие переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-территориальных образований | - 367 ГЖС - (447 187,00 тыс. рублей) |
| - Граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | - 2 897 ГЖС - (4 733 662,9 тыс. рублей) |

- В отчетном периоде органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (федеральными органами исполнительной власти – участниками подпрограммы) представлены выписки из реестров выданных сертификатов на сумму 7 570 181,16 тыс. рублей (4 086 сертификатов). Указанные средства перечислены в установленном порядке на счет временного распоряжения, открытый в федеральном казначействе ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России.

| - Наименование категории граждан – участников подпрограммы | - Параметры оформления и выдачи сертификатов в рамках Графика 2016 года | - Процент освоения средств (по отношению к Графику 2016 года) |
| --- | --- | --- |
| - Военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы (службы), и приравненные к ним лица | - 470 ГЖС - (1 016 742,59 тыс. рублей) | - 99,6% |
| - Участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшие в результате этих аварий, и приравненные к ним лица | - 804 ГЖС - (1 423 258,59 тыс. рублей) | - 62,2% |
| - Граждане, признанные установленным порядком вынужденными переселенцами | - 1 344 ГЖС - (2 653 967,79 тыс. рублей) | - 75,3% |
| - Граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | - 1 281 ГЖС - (2 168 895,26 тыс. рублей) | - 45,8% |
| - Граждане, подлежащие переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в состав закрытых административно-территориальных образований | - 187 ГЖС - (307 316,93 тыс. рублей) | - 16,83% |
| - ВСЕГО | - 4 086 ГЖС - (7 570 181,16 тыс. рублей) | - 63,0% |

- В первом полугодии 2016 года реализовано 2 498 ГЖС на сумму 4 781 159,64 тыс. рублей, в том числе:

- - 822 ГЖС на сумму 1 486 863,25 тыс. рублей, выданных за счет бюджетных средств 2014-2015 годов;

- - 1 676 ГЖС на сумму 3 294 296,38 тыс. рублей, выданных за счет бюджетных средств 2016 года.

- Распределение реализованных государственных жилищных сертификатов среди категорий граждан – участников подпрограммы выглядит следующим образом:

| - Наименование категории граждан – участников подпрограммы | - Реализовано сертификатов |
| --- | --- |
| - Военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы (службы), и приравненные к ним лица | - 287 ГЖС - (629 321,88 тыс. рублей) |
| - Участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшие в результате этих аварий, и приравненные к ним лица | - 644 ГЖС - (1 158 746,11 тыс. рублей) |
| - Граждане, признанные установленным порядком вынужденными переселенцами | - 921 ГЖС - (1 854 971,72 тыс. рублей) |
| - Граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | - 409 ГЖС - (761 996,27 тыс. рублей) |
| - Граждане, подлежащие переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в состав закрытых административно-территориальных образований | - 237 ГЖС - (376 123,66 тыс. рублей) |
| - ВСЕГО | - 2 498 ГЖС - (4 781 159,64 тыс. рублей) |

Реализация переданных Российской Федерацией полномочий по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, органами государственной власти субъектов Российской Федерации начала осуществляться во втором квартале 2016 года.

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год» в текущем году для реализации переданных Российской Федерацией полномочий по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц» спланированы субвенции региональным бюджетам в объеме 1 713 186,60 рублей.

В отчетном периоде с лицевых счетов Минстроя России, открытых в Управлениях Федерального казначейства в 56 из 72 субъектов Российской Федерации, которым Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ, предусмотрены бюджетные ассигнования для учета операций по переданным им полномочиям, осуществлены расходы на реализацию указанных мероприятий на сумму 1 239 855,04 тыс. рублей.

По состоянию на 1 июля 2016 г. количество граждан, обеспеченных жилыми помещения за счет субвенций - 217 чел. Общая площадь приобретенных жилых помещений – 24 620,8 кв. метров.

9. Вклад реализации Программы в I полугодии 2016 г. в социально-экономическое развитие Российской Федерации.

В I полугодии 2016 года Правительством Российской Федерации утверждены распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по подпрограммам «Обеспечение жильем молодых семей» и «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации».

В I полугодии 2016 г. заключено соглашение о предоставлении в 2016 году субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области 
на строительство объекта «Внеплощадочные системы водоснабжения г. Кирова» в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры». Данный объект позволит существенно повысить надежность и качество коммунальных услуг в г. Кирове в части водоснабжения.

В рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» в отчетном периоде 2016 г. выданы государственные жилищные сертификаты 4086 гражданам, фактически реализовано - 2 498 ГЖС.

По состоянию на 1 июля 2016 г. количество граждан, обеспеченных жилыми помещения за счет субвенций - 217 чел. Общая площадь приобретенных жилых помещений – 24 620,8 кв. метров.

По итогам реализации подпрограммных мероприятий около 2,5 тыс. семей граждан, перед которыми имеются федеральные жилищные обязательства, смогли приобрести жилые помещения по избранному месту жительства. Большинство из них (79,0%) относится к наименее социально защищенным слоям населения. В течении первого полугодия 2016 года на первичном и вторичном рынках недвижимости было приобретено около 134,9 тыс. кв. метров жилья, что способствовало развитию рынка жилищного строительства.

В отчетном периоде в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» молодым семьям – участникам подпрограммы выдано 13 327 свидетельств о праве на получение социальной выплаты, из которых реализовали свои права 20 молодых семей.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» молодым ученым выдано 154 сертификата, предоставлены 3 единовременных субсидии федеральным государственным гражданским служащим на приобретение жилых помещений, а также следственными органами Следственного комитета Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Российской Федерации приобретено 61 жилое помещение, общей площадью жилья – 4 062,39 кв. метров.

По мероприятию по завершению переселения граждан из оползневой зоны Малгобекского района Республики Ингушетия За первое полугодие 2016 года по всем 26-ти жилым домам, предусмотренным строительством на участке 110 га (2-ая очередь), выполнялись строительно-монтажные работы.

Кроме того, за счет субсидий, предоставленных в 2014 и 2015 годах, 
в I полугодии 2016 года федеральными государственными гражданскими служащими приобретены 8,63 тыс. кв. метров. жилых помещений.

В Ι полугодии 2016 года, в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование программ развития субъектов Российской Федерации», Минстроем России с 18 субъектами Российской Федерации заключены соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам этих субъектов Российской Федерации на развитие жилищного строительства.

10. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы 
за I полугодие 2016 года.

Объемы финансирования мероприятий Программы в 2016 году 
в соответствии с Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2016 год» были сокращены по сравнению 
с первоначальной версией Программы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 2015 г. № 889), на 14 760,8 млн. рублей (на 31%).

Объем финансирования подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» в 2016 году сокращен по сравнению 
с утвержденной редакцией Программы на 2 219,6 млн. рублей. Указанное обстоятельство ставит под угрозу установленные Программой цели по полному выполнению государственных обязательств по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц до конца 2018 года, а также состоявших на учете на 1 января 2015 года граждан, пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф, и вынужденных переселенцев до конца 2020 года.

Сокращение финансирования подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» в 2016 году на 1 000,0 млн. рублей приведет 
к невозможности завершения строительства объекта «Внеплощадочные системы водоснабжения г. Кирова», необоснованному увеличению объемов незавершенного строительства и рискам срыва реализации подпрограммы.

В целях компенсации указанных рисков Минстроем России и Минэкономразвития России выработана согласованная позиция об увеличении финансирования мероприятий Программы в 2017 году в объеме, сокращенном 
в 2016 году по сравнению с утвержденной редакцией. Данная позиция отражена в Протоколе Межведомственной комиссии по подготовке предложений по формированию бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2017-2019 годы по расходам инвестиционного характера от 3 июня 2016 г. № 5-АУ.

Минстрой России отмечает, что объемы финансирования Программы, предусмотренные действующей редакцией Программы позволят до конца 2020 года предоставить социальные выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений только 40% молодых семей, нуждавшихся в жилье 
на 1 января 2015 года, и выполнить государственные обязательства 
по обеспечению жильем в отношении только 18,3% от общего числа граждан соответствующих категорий, состоявших на учете в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий на 1 января 2015 года. В рамках мероприятий по обеспечению жильем прокуроров и сотрудников СК России ежегодно обеспечиваются служебным жильем менее 10% нуждающихся в жилых помещениях. Отсутствие финансирования мероприятия по обеспечению жильем спасателей МЧС России из федерального бюджета в 2016 году привело к остановке его реализации при том, что в служебном жилье на 
1 января 2016 г. нуждаются 319 спасателей. В отдельных федеральных органах исполнительной власти (Федеральная служба судебных приставов, Федеральное казначейство, Федеральная налоговая служба) на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят более 1 тыс. федеральных государственных гражданских служащих, в том числе остро нуждающихся в жилых помещениях, обеспечить жильем которых в разумный срок в пределах предусмотренных объемов финансирования не представляется возможным.

Учитывая изложенное, Минстрой России отмечает необходимость существенного увеличения финансирования Программы в целях решения задач по оказанию поддержки молодым семьям и выполнению государственных обязательств по обеспечению жильем граждан в полном объеме.

Минстрой России с учетом предложений государственных заказчиков Программы неоднократно представлял соответствующие предложения в ходе формирования проектов федеральных законов о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период.