**О ходе реализации за 2015 год**

**Федеральная целевая программа «Юг России (2014-2020 годы)»**

В соответствии с Федеральным законом от 20 апреля 2015 г. № 93-ФЗ   
«О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» на реализацию мероприятий Программы Минстрою России в 2015 году предусмотрено 4 338,7 млн. рублей.

В 2015 году заключено 6 соглашений с 5 субъектами Российской Федерации   
на сумму 4 664, 4 млн. рублей, в том числе 4 338,7 млн. рублей федерального бюджета и 325,7 млн. рублей консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации.

Средства федерального бюджета перечислены Минстроем России бюджетам субъектов Российской Федерации в полном объеме, финансирование из бюджетов субъектов Российской Федерации составило 257,3 млн. рублей или 79 %   
от предусмотренных соглашениями.

Освоено за 2015 год за счет средств федерального бюджета   
3 466,9 млн. рублей или 80 % от годовых бюджетных назначений, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме   
266,3 млн. рублей – 81,8 %.

Следует отметить неудовлетворительную работу субъектов Российской Федерации при реализации мероприятий Программы, в части финансирования   
и освоения средств федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации.

Затянуты процедуры по отбору субъектами Российской Федерации подрядных организаций.

В связи с изданием [Постановления](consultantplus://offline/ref=F77EA82AF572E0C07F52544E91458881B2264B04F2AD2FA9853A89D5D70DD6C83412E6BA40579587GADFJ) Правительства Российской Федерации   
от 27 февраля 2016 г. № 148 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»   
на период до 2025 года» досрочно завершена реализация федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 годы)», завершение реализации преходящих (незавершенных) мероприятий федеральной целевой программы «Юг России   
(2014-2020 годы планируется осуществить в 2016 году в рамках подпрограмм государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»   
на период до 2025 года.